Пример отчета «Форма С-2а»

| https://BelStroyka.by/ Smeta-OnLine верс. 1.22.12 | Текущий ремонт уч. 2 |
| --- | --- |
| Заказчик: ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста им. Героя Советского Союза Д. М. Карбышева» | УНП |
| Объект: Текущий ремонт учительской, кабинета заместителей директора, методического кабинета |
| Форма С-2а (Постановление МАиС № 21 от 28.06.2013) |
| АКТ сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ № 1 за январь 2024 г. |
| Расчет стоимости работ в ценах на 01.01.2024 | Брестская обл.; Зона строительств 1 Новое строительство. НРР-2022 |
| Тарифная ставка: рабочих-строителей = 10,63, ПНР = 10,63 | Страница 1 |
| № п/п | Обоснование | Ед. изм. | Трудо-затраты; чел. час | Стоимость: единица измерения / всего; руб. |
|  |  | Объем работ |  | заработная плата рабочих | экспл. машин | материаль- ные ресурсы | Транспорт | общая стоимость |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  | всего | в т.ч. з/пл |  |  |  |
| (1) Методический кабинет |
| Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 |
| 1 | Е63-12-1 | 100 м2 | 10,4 | 95,06 |  |  |  |  | 95,06 |
|  |  | 0,436 | 4,53 | 41,45 |  |  |  |  | 41,45 |
| Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок |
| 2 | Е62-54-1 | 100 м2 | 2,48 | 22,67 |  |  | 0,18 | 0,02 | 22,87 |
|  |  | 0,436 | 1,08 | 9,88 |  |  | 0,08 | 0,01 | 9,97 |
| Грунтование внутренних поверхностей стен |
| 3 | Е13-73-2 | 100 м2 | 5,04 | 46,07 |  |  |  |  | 46,07 |
|  |  | 0,436 | 2,2 | 20,09 |  |  |  |  | 20,09 |
| Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа «ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |
| 4 | Е61-1-9 | 100 м2 | 87,89 | 947,16 | 25,67 | 20,84 | 410,8 | 46,68 | 1430,31 |
|  |  | 0,436 | 38,32 | 412,96 | 11,19 | 9,09 | 179,11 | 20,35 | 623,61 |
| Грунтование внутренних поверхностей стен |
| 5 | Е13-73-2 | 100 м2 | 5,04 | 46,07 |  |  |  |  | 46,07 |
|  |  | 0,436 | 2,2 | 20,09 |  |  |  |  | 20,09 |
| Декоративная штукатурка типа «байрамикс» внутренних поверхностей стен крупной фракции 1,5 мм |
| 6 | Е15-326-3 | 100 м2 поверхности | 83,16 | 883,99 | 0,61 |  |  |  | 884,6 |
|  |  | 0,436 | 36,26 | 385,42 | 0,27 |  |  |  | 385,69 |
| Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная |
| 7 | Е15-180-3 | 100 м2 окрашиваемой | 43,39 | 430,44 | 7,06 | 4,48 | 604,78 | 51,92 | 1094,2 |
|  |  | 0,436 | 18,91 | 187,67 | 3,08 | 1,95 | 263,68 | 22,64 | 477,07 |
| Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям оконных откосов за один раз |
| 8 | Е15-311-1 | 100 м2 поверхности | 31,99 | 339,73 | 0,5 | 0,27 | 62,03 | 6,63 | 408,89 |
|  |  | 0,0186 | 0,59 | 6,32 | 0,01 | 0,01 | 1,15 | 0,12 | 7,6 |
| Окраска по штукатурке оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная |
| 9 | Е15-180-3 | 100 м2 окрашиваемой | 43,39 | 430,44 | 7,06 | 4,48 | 604,78 | 51,92 | 1094,2 |
|  |  | 0,0186 | 0,81 | 8,01 | 0,13 | 0,08 | 11,25 | 0,97 | 20,36 |
| Итого по Методический кабинет | 104,9 | 1091,89 | 14,68 | 11,13 | 455,27 | 44,09 | 1605,93 |
| (2) Учительская |
| Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 |
| 10 | Е63-12-1 | 100 м2 | 10,4 | 95,06 |  |  |  |  | 95,06 |
|  |  | 0,5689 | 5,92 | 54,08 |  |  |  |  | 54,08 |
| Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок |
| 11 | Е62-54-1 | 100 м2 | 2,48 | 22,67 |  |  | 0,18 | 0,02 | 22,87 |
|  |  | 0,5689 | 1,41 | 12,9 |  |  | 0,1 | 0,01 | 13,01 |
| Грунтование внутренних поверхностей стен |
| 12 | Е13-73-2 | 100 м2 | 5,04 | 46,07 |  |  |  |  | 46,07 |
|  |  | 0,5689 | 2,87 | 26,21 |  |  |  |  | 26,21 |
| Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа «ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |
| 13 | Е61-1-9 | 100 м2 | 87,89 | 947,16 | 25,67 | 20,84 | 410,8 | 46,68 | 1430,31 |
|  |  | 0,5689 | 50 | 538,84 | 14,6 | 11,86 | 233,7 | 26,56 | 813,7 |
| Грунтование внутренних поверхностей стен |
| 14 | Е13-73-2 | 100 м2 | 5,04 | 46,07 |  |  |  |  | 46,07 |
|  |  | 0,5689 | 2,87 | 26,21 |  |  |  |  | 26,21 |
| Декоративная штукатурка типа «байрамикс» внутренних поверхностей стен крупной фракции 1,5 мм |
| 15 | Е15-326-3 | 100 м2 поверхности | 83,16 | 883,99 | 0,61 |  |  |  | 884,6 |
|  |  | 0,5689 | 47,31 | 502,9 | 0,35 |  |  |  | 503,25 |
| Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная |
| 16 | Е15-180-3 | 100 м2 окрашиваемой | 43,39 | 430,44 | 7,06 | 4,48 | 604,78 | 51,92 | 1094,2 |
|  |  | 0,5689 | 24,69 | 244,88 | 4,02 | 2,55 | 344,06 | 29,54 | 622,5 |
| Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям оконных откосов за один раз |
| 17 | Е15-311-1 | 100 м2 поверхности | 31,99 | 339,73 | 0,5 | 0,27 | 62,03 | 6,63 | 408,89 |
|  |  | 0,0364 | 1,16 | 12,37 | 0,02 | 0,01 | 2,26 | 0,24 | 14,89 |
| Окраска оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная |

| Тарифная ставка: рабочих-строителей = 10,63, ПНР = 10,63 | Страница 2 |
| --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Ед. изм. | Трудо-затраты; чел. час | Стоимость: единица измерения / всего; руб. |
|  |  | Объем работ |  | заработная плата рабочих | экспл. машин | материаль- ные ресурсы | Транспорт | общая стоимость |
|  | Поправочные коэффициенты |  |  |  | всего | в т.ч. з/пл |  |  |  |
| 18 | Е15-180-3 | 100 м2 окрашиваемой | 43,39 | 430,44 | 7,06 | 4,48 | 604,78 | 51,92 | 1094,2 |
|  |  | 0,0364 | 1,58 | 15,67 | 0,26 | 0,16 | 22,01 | 1,89 | 39,83 |
| Итого по Учительская | 137,81 | 1434,06 | 19,25 | 14,58 | 602,13 | 58,24 | 2113,68 |
| (3) Кабинет завучей |
| Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 |
| 19 | Е63-12-1 | 100 м2 | 10,4 | 95,06 |  |  |  |  | 95,06 |
|  |  | 0,3664 | 3,81 | 34,83 |  |  |  |  | 34,83 |
| Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок |
| 20 | Е62-54-1 | 100 м2 | 2,48 | 22,67 |  |  | 0,18 | 0,02 | 22,87 |
|  |  | 0,3664 | 0,91 | 8,31 |  |  | 0,07 | 0,01 | 8,39 |
| Грунтование внутренних поверхностей стен |
| 21 | Е13-73-2 | 100 м2 | 5,04 | 46,07 |  |  |  |  | 46,07 |
|  |  | 0,3664 | 1,85 | 16,88 |  |  |  |  | 16,88 |
| Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа «ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен |
| 22 | Е61-1-9 | 100 м2 | 87,89 | 947,16 | 25,67 | 20,84 | 410,8 | 46,68 | 1430,31 |
|  |  | 0,3664 | 32,21 | 347,04 | 9,41 | 7,64 | 150,52 | 17,1 | 524,07 |
| Грунтование внутренних поверхностей стен |
| 23 | Е13-73-2 | 100 м2 | 5,04 | 46,07 |  |  |  |  | 46,07 |
|  |  | 0,3664 | 1,85 | 16,88 |  |  |  |  | 16,88 |
| Декоративная штукатурка типа «байрамикс» внутренних поверхностей стен крупной фракции 1,5 мм |
| 24 | Е15-326-3 | 100 м2 поверхности | 83,16 | 883,99 | 0,61 |  |  |  | 884,6 |
|  |  | 0,3664 | 30,47 | 323,89 | 0,22 |  |  |  | 324,11 |
| Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная |
| 25 | Е15-180-3 | 100 м2 окрашиваемой | 43,39 | 430,44 | 7,06 | 4,48 | 604,78 | 51,92 | 1094,2 |
|  |  | 0,3664 | 15,9 | 157,71 | 2,59 | 1,64 | 221,59 | 19,02 | 400,91 |
| Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям оконных откосов за один раз |
| 26 | Е15-311-1 | 100 м2 поверхности | 31,99 | 339,73 | 0,5 | 0,27 | 62,03 | 6,63 | 408,89 |
|  |  | 0,0182 | 0,58 | 6,18 | 0,01 |  | 1,13 | 0,12 | 7,44 |
| Окраска оконных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная |
| 27 | Е15-180-3 | 100 м2 окрашиваемой | 43,39 | 430,44 | 7,06 | 4,48 | 604,78 | 51,92 | 1094,2 |
|  |  | 0,0182 | 0,79 | 7,83 | 0,13 | 0,08 | 11,01 | 0,94 | 19,91 |
| Итого по Кабинет завучей | 88,37 | 919,55 | 12,36 | 9,36 | 384,32 | 37,19 | 1353,42 |
| ИТОГО прямые затраты: | 331,08 | 3445,5 | 46,29 | 35,07 | 1441,72 | 139,52 | 5073,03 |
| Наименование затрат | % | По смете | С учетом прогн. инд. К = 1,0073 |
| Зарплата рабочих |  | 3445,5 | 3470,65 |
| Эксплуатация машин (из расшифровки) |  | 46,29 | 46,61 |
| в т.ч. зарплата машинистов |  | 35,07 | 35,32 |
| ОХР и ОПР | 65,72 % | 2287,43 | 2304,13 |
| Плановая прибыль | 69,89 % | 2432,57 | 2450,33 |
| Материалы без НДС |  | 1441,72 | 1452,22 |
| Транспортные расходы |  | 139,52 | 140,49 |
| Временные (титульные) здания и сооружения | 6,2 % * 0,93 |  | 202,15 |
| ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ |  |  | 10 066,58 |
| Прочие затраты в т.ч.: |  |  | 1192,03 |
| Отчисления в соцстрах | 34 % |  | 1192,03 |
| Итого строительных и иных специальных монтажных работ: |  |  | 11 258,61 |
| Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 11 258,61 |
| Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве |  | 11 258,61 |
| Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 11 258,61 |
| Возврат материалов от временных зданий и сооружений | 15 % | ‒30,32 |
| Итого объем работ для налогообложения |  | 11 228,29 |
| Сумма НДС | 20 % | (Всего без НДС) * 20 / 100 | 2245,66 |
| ВСЕГО с НДС | 13 473,95 |

| Всего освоено (справочно) | 13 504,27 |
| --- | --- |
| И т о г о к о п л а т е: 13 473,95 р у б. |
| Тринадцать тысяч четыреста семьдесят три рубля девяносто пять копеек |
| Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов |
| С д а л | П р и н я л |
| Подрядчик: __________ /___________/ | Заказчик: __________ /___________/ |
| Дата подписания: «__» ____________ 202_ г. | Дата подписания: «__» __________ 202_ г. |
| Документы для рассмотрения получены Заказчиком | Документы от Заказчика получены Подрядчиком |
| ____________ _____________ / _______________ / «__» ___________ 202_ г. | __________ ___________ / _____________ / «__» ___________ 202_ г. |